报价单

项目名称：租车公司官方网站

甲方（客户）：FUJI RENT A CAR　　　乙方（承接）：____Dana Ainiwaer_____

报价日期：2025-11-07

币种：JPY（未含税）

一、项目范围（本期交付）

上线页面/功能：

• 首页（Home）

• 车型与价格：车型列表（筛选：座位数/变速箱/价格/燃料）、车型详情（图片/参数/价格/可选服务）

• 门店与交通：门店列表（地图/营业时间/停车）、机场/市区取还车指引

• 租赁条件：驾照与年龄、押金/信用卡、里程/油费/充电、违章规则

• 保险与条款：方案与自负额、取消/改签、隐私/Cookie

• 常见问题（FAQ）

• 关于我们（About）

• 联系我们（Contact）：表单 + LINE/WhatsApp 一键打开；EmailJS 发信集成

• 多语言：JP / EN / CN（路由、切换、hreflang、基础SEO）

技术要点：

• 基于选定开源前端进行二次开发与品牌化（React/MUI），仅内容展示，不含下单/支付。

• 数据源采用轻量配置/静态内容（后续可平滑接入后台）。

• SEO 基线：LocalBusiness、Car、FAQPage 结构化数据、OG 标签、站点地图。

• 性能与适配：WebP、Lazyload、移动端优先、Core Web Vitals 基线达标。

不在本期范围：预订流程、在线支付、数据库搭建、备份与监控、企业长租/电子签/开票系统、复杂报表或ERP对接。

二、一次性开发费用（定制）

市场开发价格（未税）：

| 维度 | 参考区间（JPY） | 适用/说明 | 出处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合区间（公司官网） | ¥300,000～¥5,000,000 | 行业普遍给出的公司官网制作范围，规模差异大 | (ホームページ制作 福岡｜WEB制作サンゼンデザイン) |
| 发注数据（整体） | 平均 ¥956,000； 中央値 ¥500,000 | Web幹事统计（2025/07），50% 的发注在 50 万以内，23% 在 50–100 万 | (Web幹事) |
| 发注数据（新闻稿） | 平均 ¥825,000； 中央値 ¥434,000 | Web幹事官方发布（2024/05），≤50 万约占 57% | (プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1｜PR TIMES) |
| 依赖方别（制作公司） | ¥500,000～¥3,000,000 | 制作会社一般价位；小规模可更低，大型案更高 | (あきばれホームページ作成) |

友情价

| 项目 | 交付内容 | 人工费（JPY） |
| --- | --- | --- |
| 信息架构 & URL（精简） | 导航/URL 表、站点层级、三语路由约定 | 30,000 |
| 品牌外观（轻量主题） | 基础配色/字体、页头页脚、组件风格 | 60,000 |
| 首页 + 公共组件 | 首页区块搭建、导航/页脚、SEO 基元信息 | 60,000 |
| 车型与价格页（列表+详情） | 列表筛选（静态数据）+ 详情模板 | 40,000 |
| 门店与交通 | 门店列表、地图嵌入、指引模板 | 25,000 |
| 条款/隐私/FAQ/关于 | 四类静态模板落版（内容由甲方提供） | 20,000 |
| 联系我们 + EmailJS | 表单（必填校验）+ EmailJS 模板/测试 | 15,000 |
| 多语言（JP/EN/CN） | 语言切换、hreflang、三语资源挂载 | 30,000 |
| QA & 上线 | 移动端检查、基础 Lighthouse、域名/HTTPS对接 | 20,000 |
| 合计（未税） |  | ¥300,000 |

三、固定运行成本（第三方，甲方自理）

| 项目 | 说明 | 参考费用 |
| --- | --- | --- |
| 域名 | .com/.jp 年费 | ¥1,200–¥3,500 / 年 |
| 托管/服务器 | Vercel（前端）或轻量 VPS | ¥0–¥4,500 / 月 |
| CDN / WAF | Cloudflare Free 足够 | ¥0–¥2,500 / 月 |
| 邮件服务（可选） | EmailJS 免费层可用；如需提高投递率可升级 | ¥0–¥1,500 / 月 |
| SSL/TLS | Let’s Encrypt | ¥0 |

注：本次开发阶段不配置数据库与备份/监控；后续如业务增长再增配。

四、工期与里程碑（参考 4–6 周）

• M1（第1周）：需求/IA 定稿、品牌基调、URL 表

• M2（第2–3周）：UI 高保真、主题定制、首页/车型/详情

• M3（第4周）：门店与交通、条款/FAQ/关于/联系、多语言

• M4（第5周）：内容录入、SEO/结构化数据、QA

• M5（第6周）：上线交付与一次培训

※ 工期以甲方素材到齐与反馈节奏为准。

五、付款方式

• 20% 启动（签约后开工）

• 30% 预发布（Staging 可访问，功能完成≥90%）

• 50% 上线验收（Production 切换 & 培训完成)

六、甲方需提供

• 车型清单与参数/图片、起步价（Excel/CSV）

• 门店信息（地址/营业时间/地图链接/机场柜台流程）

• 保险与条款草案、隐私政策（如无可用模板代拟）

• 品牌要素（Logo/色值/参考站）

• 域名与托管选择（Vercel/自有服务器的规格等，后期可商议）

七、变更与保修

• 本报价对应之范围见「项目范围」。新增/变更以双方书面确认并另行报价。

• 质保期：上线后 30 日内修复与本次开发直接相关的缺陷（不含第三方服务中断/政策变更/内容改动）。

• 如需持续服务，乙方可一共维护服务：基础保守（≤4h/月）：¥5,000/月

八、签署

甲方（FUJI RENT A CAR）盖章/签字：__________________　日期：____年__月__日

乙方（承接方）盖章/签字　　：__________________　日期：____年__月__日